## Slide 1
DataFlow项目简介
2017-11-29
司空网 绿色家居定制平台

## Slide 2
核心理念1
  Metadata：用数据的数据管理你的世界

## Slide 3
Why？
项目数据结构混乱、相互理解困难（家具、家装、平台、Java、WebGL、前端、C++）
公司内部数据分散、使用方式单一（产品、运营数据、研究 数据无法共享、无法关联）
数据管理方式原始、开发成本高（Admin界面？）

## Slide 4
核心理念2
  Automatic：让编程尽可能地自动化

## Slide 5
Why？
人力成本很高！
人容易犯错！
人应该把宝贵的时间放在更有创造力的工作！

## Slide 6
定位：
企业级产品研发平台
职能：
提升公司开发效率
提升公司产品竞争力
级别：
企业级

## Slide 7: 技术架构
技术选型
  前端界面
  控件库：antd
  开发：TypeScript
前端服务
  运行：Linux / NodeJS
  开发：TypeScript
后端服务
  运行：Linux / Dubbo / Tomcat
  开发：Java
前端服务
后端服务
Database
数据接口
接口服务
前端界面
前端接口
SKONG业务模块
接口服务

## Slide 8: Q1功能架构

## Slide 9
Q1（1月-3月）目标
可视化编辑数据结构 优化研发数据定义
自动化生成表单界面 方便业务数据管理
可视化数据结构编辑 覆盖公司80%数据结构
自动化表单生成工具 覆盖公司70%表单代码
可量化

## Slide 10: Q1执行计划
2017.12.29 antd枚举定义和代码生成（done）
2018.01.08 结构定义初版
2018.01.21 常量定义、业务流定义
2018.02.07 界面定义工具初版
2018.03.01 api模拟/测试数据生成初版
2018.03.15 数据导入导出工具

## Slide 11: Q1人员安排
前端开发：许阳
后端开发：许阳、春阳
产品设计：春阳、许阳
推广应用：春阳
测试：暂无

## Slide 12: Q Next
数据统一
界面自动化
服务器框架代码自动化
企业级研发平台：产品开发+数据分析

## Slide 13
THANKS!
屋顶之下 本该无醛